广东工业大学信息化类项目

采购管理实施细则

# 第一章 总则

第一条 为规范学校信息化类项目采购，统筹学校信息化建设资金，实现资源共享，根据《广东省教育厅关于省直教育系统政府采购管理的实施细则》《广东工业大学采购管理办法》等文件，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条 信息化项目是指以计算机、通信技术及其他现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统建设项目。本细则主要包含以下五类信息化项目：

（一）信息化基础设施建设类，如校园网、校园卡、高性能计算服务器、存储设备、基础软件、公共中间件、数据平台、信息安全设施、会议系统等。

（二）信息系统建设类，如信息网站、管理信息系统、服务信息系统、决策支持系统、运维管理系统、移动终端应用等。

（三）信息化教学环境及资源类，如多媒体课室、智慧课室、数字化教学平台、教学资源、视频录播直播等。

（四）信息化服务类，如运营商网络光纤和带宽租赁、软件开发、IT服务外包、IT运维、网络信息系统集成实施、网络信息系统检测等。

（五）信息化综合类，如规划设计、制度编制、标准研制、咨询顾问等。

第三条 本细则适用于学校各单位使用学校经费或社会资金建设主体为信息化类的项目。涉信息化建设的教学设备采购项目不纳入信息化项目管理范围。

第四条 网络信息与现代教育技术中心（以下简称“网络中心”）根据学校发展规划和信息化需求，研究编制学校信息化建设发展规划。各单位根据学校信息化发展规划，提出相应的信息化项目计划。学校优先支持已纳入学校信息化建设规划的项目。

第五条 网络中心负责项目立项审核、项目入库，并在学校统一的信息技术规范下协调和指导项目建设。项目建设单位负责项目规划、立项申报、实施、验收等具体工作。

第六条 信息化类项目采购活动遵循公开、公平、公正的原则以及贯彻“程序正义、权力制衡、终身留痕”的廉政风险防控精神。

# 第二章 项目立项

第七条 预算５万元以下的信息化类项目无需申报入库立项。预算5万元及以上的信息化类项目需向网络中心进行申报入库立项，由网络中心审核通过后，报学校同意立项后编入下一年实施的项目库。

第八条　信息化类项目立项分为项目申报、审核论证、入库立项三个阶段。

（一）项目申报。为配合学校预算编制工作安排，网络中心每年下半年启动下一年度的信息化类项目申报工作，建设单位按照网络中心发布的申报通知指引申报项目。

（二）审核论证。网络中心组织专家对项目的必要性、可行性、预算合理性进行论证。建设单位负责准备相关论证材料。

（三）入库立项。对于论证通过的项目，网络中心根据专家评审意见遴选建设项目，报学校审议通过后，列入下一年度学校信息化建设项目库，由网络中心向建设单位下发项目立项通知。建设单位接到通知后，5万-20万项目按学校相关规定自行组织项目建设；20万及以上项目通过OA校内请示进行项目立项请示，审批通过后按学校相关规定自行组织项目建设。

根据预算安排，网络中心有权对项目库进行动态调整。

学校综合财务预算外的信息化类项目（预算５万元及以上），由建设单位按照学校相关规定报批后立项，立项后按学校相关规定自行组织项目建设。

第九条 项目资金一经落实，专款专用，建设单位应按立项计划进度完成项目。

# 第三章 项目采购

第十条 信息化类项目采购，按经费预算分为三种类型：

（一）经费预算为5万元以下的，建设单位根据实际情况，按照学校相关采购政策，自行采购，无需报网络中心审核。

（二）经费预算为5万元及以上至20万元以下的，建设单位将项目采购的相关资料报送网络中心审核，审核通过后建设单位按照学校《广东工业大学零散采购实施细则》，自行完成后续零散采购工作。

（三）经费预算为20万元及以上的，建设单位将项目采购的相关资料报送网络中心审核，审核通过后由建设单位委托学校招投标中心进行招标工作。

第十一条 合同的签订按《广东工业大学对外经济合同管理办法》执行。如属招标采购项目，还需按照招标文件约定的事项及所附的合同文本、中标结果等具体内容签订合同。

使用社会资金的信息化类项目的采购合同签订，应根据经学校审批同意的合作协议执行。

第十二条 5万元及以上项目实施过程中原则上不得变更，因特殊原因导致项目变更或终止，建设单位应及时报网络中心审核，根据学校相关规定执行。

第十三条 信息化类项目按学校相关规定进行付款。使用社会资金的信息化类项目依据双方签订的合作协议执行付款手续。

第十四条 建设单位完成项目的所有建设内容方可申请验收。

（一）20万元以下的信息化类项目验收，由建设单位依据《广东工业大学资产验收管理办法（试行）》组织验收。

（二）20万元及以上信息化类项目验收，建设单位将项目相关材料交网络中心审核，由网络中心依据《广东工业大学资产验收管理办法（试行）》组织验收。

（三）使用社会资金的信息化类项目依据双方签订的合作协议内容进行验收。

第十五条 信息化类项目验收后，建设单位应及时按学校固定资产办理的相关规定执行,并将项目建设相关材料进行归档保存。

# 第四章 附则

第十六条 本细则自公布之日起施行。本细则施行前颁布的有关文件与本细则规定不一致的，按照本细则执行。

第十七条 本细则由网络信息与现代教育技术中心负责解释。

附件：1.信息化类项目采购流程图

2.信息化项目入库申报表

3.项目专家论证意见表格式

4.设备或服务购置清单格式

5.项目预算佐证材料

6.项目建设方案编制格式

7.验收文档格式

8.验收报告格式

9.存档文件目录表

附件1

在网络中心申报入库的信息化类项目

用户通过学校财务处《网上预算申报系统》进行申报，按要求上传相关附件（信息化项目入库申报表、项目专家论证意见、项目预算依据、设备或服务购置清单、党政联席会议纪要、项目建设方案（20 万元及以上才需要），相关附件见附件二-附件六）并打印纸质版上交。

网络中心审核论证后报学校审议（通过《网上预算申报系统》审批）

学校审议通过后列入下一年度学校信息化建设项目库

|  | 5 万-20 万元以下 |  |  |  | 20 万元及以上 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户将项目采购的相关资料报 |  | 用户通过 OA 校内请示进行项目立项请示。 |  |  |
| 送网络中心审核，审核通过后 |  | 请示附件需包含项目建设方案、内部论证意 |  |  |
| 网络中心下发项目立项通知书 |  | 见、专家论证意见、预算依据、党政联席纪 |  |  |
|  |  |  |  | 要、校长办公会纪要（如有）等 |  |  |
| 用户按照《广东工业大学零散 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 请示通过后用户将项目采购的相关资料报送 |  |
| 采购实施细则》通过招投标中 |  |  |  |
|  |  | 网络中心审核，审核通过后网络中心下发项 |  |
| 心“零散采购管理系统”完成 |  |  |  |
|  |  | 目立项通知书，建设单位自行委托学校招投 |  |
| 采购及建设工作。 |  |  |  |
|  |  | 标中心进行招标，完成项目采购及建设工作。 |  |
| 用户组织验收，验收相关材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户将验收相关材料（详见附件七、八）报 |  |  |
| 详见附件七、八。 |  |  |  |  |
|  |  | 网络中心审核，由网络中心组织验收。 |  |  |
| 付款。项目结束。用户按附件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付款。项目结束。用户按附件九所列目录 |  |  |
| 九所列目录将项目建设相关资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 将项目建设相关资料进行归档保存。 |  |  |
| 料进行归档保存。 |  |  |  |  |  |

注：经费预算在 5 万元以下的信息化类项目，建设单位根据实际情况，按照学校相关采购政策，自行采购，无需报网络中心审核。

## 附件2

## 信息化项目入库申报表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目申报单位（公章） |  | 项目预算 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 （打勾） | 部门或个人经费□ 学校专项□ 社会资金□ | 项目属性（打勾） | 新增项目□ 延续项目□ |
| 项目联系人 |  | 联系方式 |  |
| 项目内容简介 （300字） |  |
| 项目必要性 （300字） |  |
| 项目可行性 （300字） |  |
| 项目效益 （经济效益和社会效益） |  |
| 已完成前期 工作（300字） | （ 延续项目填写） |
| 厂商询价情况 （请提供至少三家厂商的询价单，并按意向从前向后排序 | 厂商 | 报价 | 备注 |

申报日期：

网络信息与现代教育技术中心制表

## 附件3

## 项目专家论证意见表格式

| 广东工业大学XXXXXXXXXX项目 专家论证意见 专家组组长（签名）： 年 月 日 |
| --- |
| 专 家 组 | 姓 名 | 所在单位 | 职务或职称 | 签 名 |

## 附件4

## 设备或服务购置清单

| 序号 | 设备/服务 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

## 附件5

## 广东工业大学XXXXXX项目报价表

| 序号 | 设备/服务 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

XXXXX公司（加盖公司公章）

XXXX年XX月XX日

## 附件6

## 广东工业大学XXXXXXXX项目

## 建设方案

XXXXXX（单位/部门）制

XXXX年XX月

目录

第一章	项目建设背景	页码

1.1	XXXXXX	页码

1.2	XXXXXX	页码

第二章	项目建设需求	页码

2.1	XXXXXX	页码

2.2	XXXXXX	页码

第三章	项目建设内容	页码

3.1	XXXXXX	页码

3.2	XXXXXX	页码

第四章	项目建设目标	页码

4.1	XXXXXX	页码

4.2	XXXXXX	页码

第五章	项目建设原则	页码

5.1	XXXXXX	页码

5.2	XXXXXX	页码

第六章	项目建设标准	页码

6.1	XXXXXX	页码

6.2	XXXXXX	页码

第七章	项目建设技术方案	页码

7.1	XXXXXX	页码

7.2	XXXXXX	页码错误！未定义书签。

第八章	项目清单与预算	页码

## 附件7

## 验收文档格式

适用于建设经费20万以下 验收文档索引 询价文件、询价记录表 询价公告 询价结果公示 投标文件（中标） 项目采购合同 项目开工报审表 设备开箱记录表（见下表，一设备一表格，服务类可不填） 项目过程材料（实施图片，安装图片，项目会议记录等） 项目测试报告（见下表） 项目试运行报告（见下表） 用户培训报告（见下表） 用户使用报告（见下表） 项目竣工文档 项目延期申请表（如无，可不填） 项目延期验收备案表（见下表，如无，可不填） 项目变更申请/合同补充协议（如无，可不填） 项目验收申请（见下表） 用户使用手册/操作手册 项目备忘录（如无，可不填）

适用于建设经费20万及以上 验收文档索引 项目招标文件 项目投标文件（中标单位） 项目中标通知书 项目采购合同 项目开工报审表 项目实施方案 设备开箱记录表（见下表，一设备一表格，服务类可不填） 项目过程材料（实施图片，安装图片，项目会议记录等） 项目测试报告（见下表） 项目试运行报告（见下表） 用户培训报告（见下表） 用户使用报告（见下表） 项目竣工文档 项目延期申请表（如无，可不填） 项目延期验收备案表（见下表，如无，可不填） 项目变更申请/合同补充协议（如无，可不填） 项目验收申请（见下表） 用户使用手册/操作手册 项目备忘录（如无，可不填）

7. 广东工业大学信息化设备开箱记录表

| 设备名称 | 设备型号 | 合同编号 | 开箱日期 | 填表日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 生产国别 | 到货日期 | 单价 | 总价 |
| 出厂日期 | 数量 | 安装日期 | 供货商 | 培训日期 |
| 安装地点 |  |
| 附件 | （设备到货，开箱图） |
| 开箱点货情况 | 装箱数量 |  | 设备外观、包装是否完好 | 是□ 否□ |
|  | 随机装箱单 | 张 | 设备合格证 | 是□ 否□ |
|  | 保修卡 | 是□ 否□ | 说明书 | 是□ 否□ |
|  | 清单总数量 |  | 其他材料 |  |
|  | 配、附件是否与合同一致 |  |
| 备注（开箱检验异常记录等） |  |
| 亲笔签名 | 单位 | 亲笔签名 | 联系电话 | 日期 |
|  | 供货商□ 厂家□ |  |  |  |
|  | 用户单位 |  |  |  |

注：亲笔签名代表使用单位已组织查验实物，设备均已安装调试完成，满足正式验收条件。

使用单位（公章）

资料管理人签字：

年    月    日

## 9. 项目测试报告

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 承建单位 |  |
| 测试时间 |  | 测试人员 |  |
| 测试地点 |  |
| 测试内容概述 |
| 设备1测试： 测试结果：□通过 □基本通过 □未通过 建设单位代表： 承建单位代表： |
| 设备2测试： 测试结果：□通过 □基本通过 □未通过 建设单位代表： 承建单位代表： |
| 测试总结与建议 项目总体测试结果：□通过 □基本通过 □未通过 建设单位代表（签章）： 承建单位代表（签章）： |

## 10. 项目试运行报告

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 承建单位 |  |
| 试运行时间 |  | 试运行人员 |  |
| 试运行地点 |  |
| 试运行内容概述 |
| 设备1试运行： 试运行结果：□运行正常 □运行不正常 建设单位代表： 承建单位代表： |
| 设备2试运行： 试运行结果：□运行正常 □运行不正常 建设单位代表： 承建单位代表： |
| 建设单位试运行结果意见 项目总体测试结果：□运行正常 □运行不正常 建设单位代表（签章）： 承建单位代表（签章）： |

## 11.用户培训报告

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 承建单位 |  |
| 培训时间 |  | 培训人员 |  |
| 培训地点 |  |
| 培训内容 |
| 序号 | 受培训人 | 培训结果与建议 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 建设单位代表（签章） | 承建单位代表（签章） |

## 12. 用户使用报告

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 承建单位 |  |
| 项目完成时间 |  |
| 项目概况 |
| 序号 | 使用单位 | 使用意见与建议 | 使用代表签字 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 建设单位代表（签章） | 承建单位代表（签章） |

## 15. 项目延期验收备案表

填表日期：      年       月       日

| 采购方式 | （ ）政府集中采购；（ ）邀请招标；（ ）竞争性谈判；（ ）询价采购；（ ）教育优惠；其他： |
| --- | --- |
| 招标编号 |  | 合同编号 |  |
| 合同总金额 |  | 合同交货期 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在单位 |  |
| 设备安装地点 |  |
| 验收推延原因 |  |
| 拟解决方法 |  |
| 拟定验收日期 |  |
| 其他 |  |
| 使用单位： 项目负责人： 联系电话： 单位负责人： 日期： | 供货单位： 负责人： 联系电话： 日期： |

注：1. 如合同货物未能在规定时间内组织验收，由承建单位填写此表并于合同规定交货到期后三个工作日内交至网络中心。

2. 本表的填报不涉及对原合同条款的任何变更或修改。

## 17. 项目验收申请表广东工业大学项目验收申请

广东工业大学：

贵单位采购的__________________________项目，项目编号：_____________________，合同编号________________________，清单如下：

上述货物我司____________________________已经按合同要求供货并安装调试完成，现请贵单位组织验收。

特此申请！

申请单位：（盖章）

经办人：

联系电话：

日期：

## 附件8

## 广东工业大学项目验收报告

填表日期：      年    月    日

| 采购方式 | （ ）政府集中采购；（）邀请招标；（ ）竞争性谈判； （）询价采购；（）教育优惠；其他： |
| --- | --- |
| 招标编号 |  | 合同编号 |  |
| 合同总金额 |  | 付款批数 | （）一次付清 |
|  |  |  | （）其他方式： |
| 项目名称 |  |
| 项目所在单位 |  |
| 设备安装地点 |  |
| 验收时间 |  |
| 验收内容 |  |
| 验收结果 |  |
| 乙方尚需 履行条款 |  |
| 甲方：广东工业大学 用户代表： | 乙方：（盖章） 代表： |
| 验收组成员 | 项目负责人 |  |
|  | 专家组 （姓名及单位） |  |
|  | 审计处 |  |
|  | 国资办 |  |
|  | 网络信息与现代教育技术中心 |  |

备注：本报告正本一式三份。甲方执两份，乙方执一份。审计处、国资办、网络信息与现代教育技术中心各执副本一份。

## 附件9

20万元以下

## 存档文件目录表（项目名）

项目申请年份：****年  项目所需资金：****万  项目负责人：***

| 序号 | 文件名 | 编号 | 打勾或公司名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政联席会议纪要 |  |  | 1页 |
| 2 | 内部论证 |  |  | 1页 |
| 3 | 购置清单 |  |  | 1页 |
| 4 | 三方报价 |  |  | 各1 |
| 5 | 入库申请表 |  |  | 1页 |
| 6 | 专家论证 |  |  | 1页 |
| 7 | 立项通知书 |  |  | 1页 |
| 8 | 询价公告 |  |  | 1页 |
| 9 | 询价结果公示 |  |  | 1页 |
| 10 | 询价文件 |  |  | 1份 |
| 11 | 询价记录表 |  |  | 1页 |
| 12 | 投标文件（中标） |  |  | 1本 |
| 13 | 投标文件（未中标） |  |  | 1份 |
| 14 | 投标文件（未中标） |  |  | 1份 |
| 15 | 合同审批表 |  |  | 1份 |
| 16 | 合同书 |  |  | 1份 |
| 17 | 验收报告 |  |  | 1页 |
| 18 | 验收文档 |  |  | 1本 |
| 19 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

注：表中文件为必备文件，投标文件项填写公司名，其他项打勾，多出文件请从序号19项接着填写。

20万元及以上

## 存档文件目录表（项目名）

项目申请年份：****年   项目所需资金：****万   项目负责人：***

| 序号 | 文件名 | 编号 | 打勾或公司名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部论证 |  |  | 1页 |
| 2 | 党政联席会议纪要 |  |  | 1份 |
| 3 | 三方报价 |  |  | 各1份 |
| 4 | 入库申请表 |  |  | 1页 |
| 5 | 建设方案 |  |  | 1份 |
| 6 | 用户需求书 |  |  | 1份 |
| 7 | 专家论证意见 |  |  | 1页 |
| 8 | 立项请示（≥100W） |  |  | 1页 |
| 9 | 校长办公会议纪要 （≥100W） |  |  | 1份 |
| 10 | 立项通知书 |  |  | 1页 |
| 11 | 立项申请 |  |  | 1份 |
| 12 | 立项审批表 |  |  | 1页 |
| 13 | 招标审批表 |  |  | 1页 |
| 14 | 招标文件 |  |  | 1份 |
| 15 | 采购结果确认函（中标通知书） |  |  | 1页 |
| 16 | 合同审批表 |  |  | 1页 |
| 17 | 合同书 |  |  | 1份 |
| 18 | 投标文件（中标） |  |  | 1套 |
| 19 | 投标文件（未中标） |  |  | 1套 |
| 20 | 投标文件（未中标） |  |  | 1套 |
| 21 | 验收报告 |  |  | 1份 |
| 22 | 验收文档 |  |  | 1本 |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 注：表中文件为必备文件，投标文件项填写公司名，其他项打勾，多出文件请从序号23项接着填写。 |

# Text boxes

空白处建设单位代表拟申请意见

同意验收申请/不同意验收申请

（签章）